|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm dự án: 1** | | **Tên dự án: DVDStore E-Commerce Application** | | | | |
| **Stt** | **Tên công việc** | **Mô tả** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Thành viên liên quan** | **Tình trạng** |
| 1 | Nêu bài toán | - Mô tả tóm tắt dự án. Phạm vi ứng dụng  - Đối tượng sử dụng. Mục đích dự án  - Tên hệ thống.  - Môi trường triển khai, Công cụ phát triển . | 10/08/2009 | 15/08/2009 | Cả nhóm | Hoàn thành |
| - Viết form 1 | Phương |
| 2 | Xác định yêu cầu khách hàng  (Customer Requirements Specification – CRS ) | - Xác định các yêu cầu của hệ thống cần phải có để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. | 16/08/2009 | 10/09/2009 | Cả nhóm | Hoàn thành |
| - Viết form2 | Phương |
| 3 | Phân tích yêu cầu  ( Requirement Analyis ) | - Xác định các chức năng quản lý phim, đối tác, hóa đơn, phục hồi sao lưu dữ liệu. | 11/09/2009 | 20/09/2009 | Phương | Hoàn thành |
| - Xác định các chức năng thống kê, báo cáo. | 21/09/2009 | 01/10/2009 | Phương | Hoàn thành |
| 4 | Thiết kế chi tiết  (Detail Design)  (Form 4 , 5) | - Xây dựng sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)  - Thiết kế bảng CSDL  - Chuẩn hoá các bảng | 02/10/2009 | 28/11/2009 | Cả nhóm | Hoàn thành |
| - Viết form 4, form 5 | 29/11/2009 | 15/12/2009 | Phương | Hoàn thành |
| 5 | Thiết kế giao diện chính và kiến trúc hệ thống | - Login  - Các Form quản lý chính | 16/12/209 | 15/01/2010 | Phương | Hoàn thành |
| 10 | Báo cáo phụ lục (Trình bày các vấn đề xử lý code) |  | 16/01/2010 | 20/01/2010 | Phương | Hoàn thành |
| 11 | Báo cáo cuối | Tổng hợp, chỉnh sửa. | 21/01/2010 | 30/01/2010 | Phương | Hoàn thành |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn | Hướng Dẫn sử dụng, cài đặt. | 31/01/2010 | 02/02/2010 | Luân | Hoàn thành |